TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TUẦN 05

React Bootstrap & Tùy biến Giao diện

Môn: Phát triển Ứng dụng Web với ReactJS (FER202)

Project: ReadMore Bookstore — Nhà sách trực tuyến

# I. THÔNG TIN NHÓM

| Tên nhóm | 9H53 |
| --- | --- |
| Mã lớp học phần | SE20A07 |
| Giảng viên hướng dẫn | Lê Thị Bích Tra |
| Link GitHub Repo | https://github.com/fudn-traltb-su26/rbl-fer202-theotuan-9h53 |
| Tuần báo cáo | Tuần 05 — React Bootstrap & Tùy biến Giao diện |
| Ngày nộp | 29/06/2026 |

# II. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Ghi rõ nhiệm vụ từng thành viên và % hoàn thành. Cột Kết quả ghi "Đạt" / "Một phần" / "Chưa đạt".

| STT | Họ và tên | Nhiệm vụ được giao | Kết quả thực hiện | % HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huỳnh Nguyễn Thị Phương Dung | Cấu hình Bootstrap toàn cục + Refactor Header.jsx sang Navbar | Đạt | 100% |
| 2 | Hoàng Nhật Kha | Refactor Banner.jsx (Jumbotron style) + CategoryList.jsx | Đạt | 100% |
| 3 | Nguyễn Trọng Nguyên Khôi | Refactor RoomCard.jsx sử dụng Card Bootstrap | Đạt | 100% |
| 4 | Bùi Hoàng Long | Thiết lập RoomGrid.jsx cấu trúc Row/Col với các Responsive Breakpoints | Đạt | 100% |
| 5 | Trần Nguyên Đức | Dựng layout Trang danh sách đặt phòng (BookingPage) + Test Responsive toàn app | Đạt | 100% |

| Người chủ trì tuần này: | Huỳnh Nguyễn Thị Phương Dung |
| --- | --- |
| Link commit GitHub tuần này: | https://github.com/fudn-traltb-su26/rbl-fer202-theotuan-9h53 |

# III. NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN

## Chủ đề tuần 05: React-Bootstrap components, Grid system (Row/Col), responsive breakpoints

## 3.1. Danh sách công việc

Đánh dấu cột Trạng thái: [x] = Xong  |  [~] = Một phần  |  [ ] = Chưa làm

| # | Công việc cần thực hiện | T.thái | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Import bootstrap CSS trong main.jsx, rebuild Header bằng Navbar + Nav + Container | x | Huỳnh Nguyễn Thị Phương Dung |
| 2 | Rebuild BookGrid bằng Row/Col với breakpoints xs={2} sm={3} md={4} lg={5} | x | Hoàng Nhật Kha |
| 3 | Rebuild BookCard bằng Card, Badge, Button của React-Bootstrap | x | Nguyễn Trọng Nguyên Khôi |
| 4 | Rebuild SearchBar bằng Form, InputGroup, Button | x | Bùi Hoàng Long |
| 5 | Rebuild Admin table bằng Table striped/bordered, Modal cho form thêm/sửa | x | [Tên SV] |
| 6 | Test responsive tại 375px (mobile), 768px (tablet), 1280px (desktop) | x | Trần Nguyên Đức |

## 3.2. Mô tả chi tiết cách triển khai

Giải thích cách nhóm tiếp cận và thực hiện các công việc chính. Tối thiểu 150 từ.

[Thành viên phụ trách điền vào đây: mô tả approach đã chọn, lý do chọn, khó khăn gặp phải và cách giải quyết...]

[...]

# IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

## 4.1. Kết quả kỹ thuật đạt được

Mô tả ngắn từng kết quả đã hoàn thành trong tuần.

- [Kết quả 1: mô tả cụ thể — thêm link file/commit làm dẫn chứng]

- [Kết quả 2: mô tả cụ thể — thêm link file/commit làm dẫn chứng]

- [Kết quả 3: mô tả cụ thể — thêm link file/commit làm dẫn chứng]

## 4.2. Screenshot / Demo kết quả

Chèn ảnh chụp màn hình các tính năng đã hoàn thành (tối thiểu 2 ảnh). Ghi chú bên dưới mỗi ảnh.

| [Chèn Screenshot 1 tại đây] Hình 1: [Mô tả ngắn] | [Chèn Screenshot 2 tại đây] Hình 2: [Mô tả ngắn] |
| --- | --- |

# V. CHECKLIST ĐẦU RA — TUẦN 05

Đánh dấu ☑ vào cột "HT?" cho mỗi đầu ra đã hoàn thành. Ghi rõ file/folder/link lưu kết quả.

| # | Yêu cầu đầu ra (từ TODO.md) | HT? | Vị trí lưu kết quả (file / folder / link) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toàn bộ giao diện rebuild bằng React-Bootstrap (không dùng inline style cũ) | [ ] | src/components/ — kiểm tra không còn style={} hardcode lớn | [...] |
| 2 | Responsive OK: không vỡ layout tại 375px, 768px, 1280px | [ ] | Screenshot 3 breakpoints trong DevTools Device Toolbar | [...] |
| 3 | Báo cáo: danh sách Bootstrap components đã dùng + cách customize (code snippet) | [ ] | docs/week05-bootstrap-report.md hoặc phần mô tả trong báo cáo này | [...] |
|  | TỔNG SỐ ĐẦU RA HOÀN THÀNH | ___/3 |  |  |

# VI. HẠN CHẾ & LỖI GẶP PHẢI

## 6.1. Bảng lỗi kỹ thuật

Liệt kê chi tiết các lỗi đã gặp. Nếu chưa fix được, ghi "Chưa fix" ở cột Trạng thái.

| # | Mô tả lỗi (copy error message nếu có) | Nguyên nhân (đoán) | Cách khắc phục | T.thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Mô tả lỗi cụ thể] | [Phân tích nguyên nhân] | [Bước đã làm để fix] | [Đã fix / Chưa fix] |
| 2 | [...] | [...] | [...] | [...] |
| 3 | [...] | [...] | [...] | [...] |

## 6.2. Hạn chế về kiến thức & chất lượng

- [Phần lý thuyết tuần này nhóm chưa nắm vững:]

- [Tính năng nào chưa hoàn thiện, UI/UX còn thiếu sót:]

- [Câu hỏi cần hỏi giảng viên trong buổi học tiếp theo:]