TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TUẦN 09 - CUSTOM HOOKS & CODE REFACTORING

Môn: Phát triển Ứng dụng Web với ReactJS (FER202)
Project: RentalWise — Tìm kiếm phòng trọ

I. THÔNG TIN NHÓM

Tên nhóm: 9h53

Mã lớp học phần: SE20A07

Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Bích Tra

Link GitHub Repo: https://github.com/fudn-traltb-su26/rbl-fer202-theotuan-9h53.git

Tuần báo cáo: Tuần 09 — Custom Hooks (useFetch, useDebounce, useLocalStorage) & Code Refactoring

Ngày nộp: 21/07/2026

II. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

| STT | Họ và tên | Nhiệm vụ được giao | Kết quả thực hiện | % HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huỳnh Nguyễn Thị Phương Dung | Phát triển Custom Hook useFetch(url, params) quản lý gọi API và trạng thái bất đồng bộ. | Đạt | 100% |
| 2 | Hoàng Nhật Kha | Phát triển Custom Hook useDebounce(value, delay) tối ưu thao tác tìm kiếm. | Đạt | 100% |
| 3 | Nguyễn Trọng Nguyên Khôi | Phát triển Custom Hook useLocalStorage(key, initialValue) lưu trữ dữ liệu bền vững. | Đạt | 100% |
| 4 | Bùi Hoàng Long | Refactor BookListPage.jsx / RoomListPage.jsx tích hợp useFetch + useDebounce & tổng hợp so sánh. | Đạt | 100% |
| 5 | Trần Nguyên Đức | Tích hợp tính năng Wishlist dùng useLocalStorage & kiểm tra tuân thủ Rules of Hooks toàn dự án. | Đạt | 100% |

Người chủ trì tuần này: Bùi Hoàng Long
Link commit GitHub tuần này: https://github.com/fudn-traltb-su26/rbl-fer202-theotuan-9h53/commits/main/

III. NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN

Chủ đề tuần 09: Custom Hooks (useFetch, useDebounce, useLocalStorage), Separation of Concerns, Code Refactoring & Rules of Hooks Audit

3.1. Danh sách công việc

| # | Công việc cần thực hiện | T.thái | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phát triển Custom Hook useFetch xử lý các trạng thái bất đồng bộ (loading, error, data, refetch). | [x] | Huỳnh Nguyễn Thị Phương Dung |
| 2 | Phát triển Custom Hook useDebounce để hoãn xử lý nhập liệu, tối ưu tần suất gửi request API. | [x] | Hoàng Nhật Kha |
| 3 | Phát triển Custom Hook useLocalStorage hỗ trợ Lazy Initialization và lưu trữ state xuống đĩa. | [x] | Nguyễn Trọng Nguyên Khôi |
| 4 | Tái cấu trúc (Refactor) BookListPage.jsx / RoomListPage.jsx sử dụng useFetch và useDebounce. | [x] | Bùi Hoàng Long |
| 5 | Tích hợp tính năng lưu danh sách phòng yêu thích (Wishlist) bền vững với useLocalStorage. | [x] | Trần Nguyên Đức |
| 6 | Rà soát toàn bộ dự án đảm bảo không vi phạm quy tắc Hooks (Rules of Hooks Audit). | [x] | Trần Nguyên Đức |

3.2. Mô tả chi tiết cách triển khai

Trong Tuần 09, mục tiêu trọng tâm của nhóm là tái sử dụng stateful logic bằng Custom Hooks nhằm tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý Separation of Concerns: tách biệt hoàn toàn giữa vai trò render giao diện (UI Component) và vai trò quản lý state/side-effects (Custom Hooks).

Cách tiếp cận:

Phát triển Custom Hooks core: Phương Dung (A) xây dựng useFetch bọc hàm bất đồng bộ, dùng useCallback cho fetchData nhằm tránh vòng lặp vô tận (infinite loop) khi re-render. Nhật Kha (B) xây dựng useDebounce tận dụng useEffect cùng cơ chế cleanup clearTimeout để hoãn trigger tìm kiếm. Nguyên Khôi (C) xây dựng useLocalStorage hỗ trợ Lazy Initialization giúp tránh đọc đĩa vô nghĩa mỗi lần re-render, kèm bọc try/catch an toàn.

Tái cấu trúc (Refactor): Hoàng Long (D) tiến hành refactor các trang danh sách (BookListPage, RoomListPage), thay thế toàn bộ luồng useEffect + axios thủ công bằng việc gọi ngắn gọn useFetch kết hợp từ khóa đã qua useDebounce. Kết quả giúp rút gọn từ 114 dòng code xuống còn 94 dòng (giảm ~17.5%) và loại bỏ 100% boilerplate code.

Tính năng mở rộng & Audit: Nguyên Đức (E) tích hợp tính năng Wishlist cho phép thả tim/lưu phòng trọ yêu thích và kiểm tra Rules of Hooks toàn bộ dự án (đảm bảo không gọi Hook trong câu lệnh điều kiện, vòng lặp, hay hàm JS thông thường).

Khó khăn và cách khắc phục:

Khó khăn: Khi dùng useFetch kèm đối tượng params truyền vào, useEffect bị re-render liên tục do Javascript so sánh tham chiếu (reference equality) của Object ở mỗi lần render làm đổi dependencies.

Cách khắc phục: Nhóm đã áp dụng giải pháp chuỗi hóa đối tượng JSON.stringify(params) làm dependency cho useCallback, giúp so sánh giá trị sâu (deep-value) chính xác và chấm dứt hiện tượng infinite loop.

IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

4.1. Kết quả kỹ thuật đạt được

Xây dựng bộ 3 Custom Hooks độc lập & tái sử dụng cao: Đóng gói hoàn chỉnh useFetch.js, useDebounce.js và useLocalStorage.js tại thư mục src/hooks/. Các hooks chạy ổn định, không gây re-render thừa.

Tối ưu hóa hiệu năng tìm kiếm và băng thông API: Áp dụng useDebounce với độ trễ 400ms trên ô tìm kiếm phòng trọ. Kiểm thử qua Network Tab cho thấy API chỉ gửi duy nhất 1 request sau khi người dùng dừng gõ.

Refactor trang danh sách sạch sẽ & chuẩn hóa: Rút gọn 20 dòng code (~17.5%) tại BookListPage.jsx / RoomListPage.jsx. Loại bỏ các khai báo state đơn lẻ loading, error, roomList thủ công, thay bằng interface đồng bộ từ useFetch.

Lưu trữ dữ liệu Wishlist bền vững: Dữ liệu danh sách yêu thích duy trì chuẩn xác trong localStorage, không bị mất khi F5 hoặc đóng/mở lại trình duyệt.

V. CHECKLIST ĐẦU RA — TUẦN 09

| # | Yêu cầu đầu ra (từ TODO.md) | HT? | Vị trí lưu kết quả (file / folder / link) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | useFetch.js tái sử dụng ở ≥ 2 components | [x] | src/hooks/useFetch.js | Tái sử dụng ở BookListPage & RoomListPage |
| 2 | useDebounce.js hoãn trigger API tìm kiếm | [x] | src/hooks/useDebounce.js | Xác nhận qua Network Tab |
| 3 | useLocalStorage.js lưu trữ dữ liệu bền vững | [x] | src/hooks/useLocalStorage.js | Áp dụng cho tính năng Wishlist |
| 4 | Refactor BookListPage.jsx rút gọn dòng code | [x] | src/pages/BookListPage.jsx | Rút gọn 20 dòng code (~17.5%) |
| 5 | Tính năng Wishlist lưu đúng localStorage | [x] | Tab Application -> Local Storage | Giữ nguyên dữ liệu sau khi F5 |
| 6 | Kiểm tra tuân thủ Rules of Hooks toàn bộ dự án | [x] | Toàn bộ file trong src/ | Đạt 100% kiểm tra Linter |

TỔNG SỐ ĐẦU RA HOÀN THÀNH: 6/6

VI. HẠN CHẾ & LỖI GẶP PHẢI

6.1. Bảng lỗi kỹ thuật

| # | Mô tả lỗi | Nguyên nhân (đoán) | Cách khắc phục | T.thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warning: Maximum update depth exceeded... | Hàm fetchData trong useFetch bị khởi tạo lại liên tục do dependency params là Object bị đổi tham chiếu mỗi lần re-render. | Chuỗi hóa params bằng JSON.stringify(params) trước khi đưa vào dependency array của useCallback. | Đã fix |
| 2 | Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'getItem') | Trình duyệt mở ở chế độ Incognito (ẩn danh) hoặc bị chặn cookie/storage khiến thao tác đọc window.localStorage bị từ chối. | Bọc toàn bộ các thao tác getItem và setItem trong khối try/catch và trả về giá trị mặc định (initialValue) khi có lỗi. | Đã fix |

6.2. Hạn chế về kiến thức & chất lượng

[Phần lý thuyết tuần này nhóm chưa nắm vững]: Nhóm cần tìm hiểu sâu hơn về cơ chế Sync External Store (useSyncExternalStore) trong React 18+ để xử lý đồng bộ state LocalStorage giữa nhiều tabs trình duyệt cùng lúc một cách tối ưu hơn Custom Hook hiện tại.

[Tính năng nào chưa hoàn thiện, UI/UX còn thiếu sót]: Khi chuyển đổi từ khóa tìm kiếm nhanh, mặc dù API đã debounce nhưng chưa có hiệu ứng Skeleton Loading chèn vào khung danh sách khiến UI hơi bị giật nhẹ trong lúc đợi kết quả API mới.

[Câu hỏi cần hỏi giảng viên trong buổi học tiếp theo]: Dạ thưa thầy/cô, đối với các Custom Hook phức tạp gọi nhiều API nối tiếp nhau (dependent queries), chúng em nên tách nhỏ thành nhiều Custom Hooks hay viết gộp chung vào một Hook duy nhất để đảm bảo nguyên tắc Clean Code ạ?